## Slide 1
AGENT 1｜WEEKLY PROGRESS
自然語言輸入後，Plan 從穩定變成不完整
01
原本直接指定 disease–target 時，系統能先完成實體確認，再產生可驗證的研究計畫；改成完整自然語言問題後，模型必須自行拆解研究意圖，開始遺漏必要步驟。
原本：指定 disease–target
• 疾病與標靶先由確定性流程解析
• ID 與查詢範圍明確
• Planner 專注安排資料來源與步驟
• Plan 可成功通過結構檢查
現在：輸入自然語言問題
• 模型需自行辨識實體與研究意圖
• 容易漏掉藥物證據、tractability 與排名
• 步驟相依與 safeguards 不完整
• 修復階段也可能逾時
本週重點：不是重新做資料檢索，而是把自然語言 Plan 的缺漏變成可辨識、可修復、可追蹤的問題。
Notes: [Sources]
- PROJECT_STATUS.md（2026-08-30 專案狀態）
- outputs/plans/pdac_known_targets_layered_v3.report.json

## Slide 2
AGENT 1｜WEEKLY PROGRESS
建立自然語言研究問題入口
02
完成的事情
完成 plan-query：使用者可直接輸入完整問題，由本機模型產生包含實體、步驟、相依關係、來源、篩選、排名與 safeguards 的結構化 Plan。
遇到的問題
模型會自行填入未驗證 ID，甚至把描述文字放進識別碼欄位，使 Plan 看似完整但身分資訊不可靠。
最後定案
規劃階段不讓模型擁有身分認定權；未驗證實體一律標示 unresolved，模型自填的 ID 與 canonical name 由 Python 清除。
Notes: [Sources]
- PROJECT_STATUS.md（2026-08-30 專案狀態）
- PLANNER_CAPABILITY_MATRIX_V1.md
- outputs/plans 內本週盲測報告

## Slide 3
AGENT 1｜WEEKLY PROGRESS
18 題驗收從分類表改成能力矩陣
03
完成的事情
將研究團隊的 18 個自然語言問題建成 Plan-only 驗收案例，分為 12 個 development 與 6 個 internal holdout。
遇到的問題
原本六種查詢類型只能描述問題外觀，無法表示疾病解析、標靶探索、藥物交叉比對、排名與負面證據等實際能力。
最後定案
採用 Planner Capability Matrix，依每題必要研究路徑、來源、篩選、排名、彙整與 safeguards 進行驗收。
Notes: [Sources]
- PROJECT_STATUS.md（2026-08-30 專案狀態）
- PLANNER_CAPABILITY_MATRIX_V1.md
- outputs/plans 內本週盲測報告

## Slide 4
AGENT 1｜WEEKLY PROGRESS
盲測能找出缺漏，也能避免把答案餵給模型
04
完成的事情
第一次規劃只提供使用者問題與通用規則；失敗後只回傳該次 Plan 的具體缺項，最多進行兩次修復。
遇到的問題
模型補新步驟時可能刪掉已通過能力；早期報告也沒有保存被拒絕的候選 Plan，難以判斷真正失敗原因。
最後定案
修復回饋加入 preserve list；每次保存候選 Plan、原始輸出、實際與未辨識操作名稱，並檢查能力是否退步。
Notes: [Sources]
- PROJECT_STATUS.md（2026-08-30 專案狀態）
- PLANNER_CAPABILITY_MATRIX_V1.md
- outputs/plans 內本週盲測報告

## Slide 5
AGENT 1｜WEEKLY PROGRESS
部分失敗其實來自驗收表示方式
05
完成的事情
利用 blind_v2 保存的候選 Plan，確認模型已規劃疾病解析、標靶搜尋、排名、相依關係與 safeguards。
遇到的問題
discover_targets_per_disease 與 discover_targets 語意相同卻未被視為等價；overall_association_score 放在 sort_by 的值中也未被辨識。
最後定案
建立人工審查過的操作等價表，並讓排名驗收辨識 sort_by、rank_by、order_by 等合法表示；離線重播後可通過。
Notes: [Sources]
- PROJECT_STATUS.md（2026-08-30 專案狀態）
- PLANNER_CAPABILITY_MATRIX_V1.md
- outputs/plans 內本週盲測報告

## Slide 6
AGENT 1｜WEEKLY PROGRESS
模型逾時不再讓整次實驗結果消失
06
完成的事情
針對 blind_v3 超過 40 分鐘仍未結束的情況，建立模型逾時及逐次 checkpoint。
遇到的問題
Ollama 長時間停在 Stopping 狀態；後續嘗試一旦卡住，前面已完成的候選 Plan 也可能未被寫入。
最後定案
每次模型嘗試上限 720 秒、每題總上限 1800 秒；每次嘗試完成立即更新 report，且逾時時不啟動資料檢索。
Notes: [Sources]
- PROJECT_STATUS.md（2026-08-30 專案狀態）
- PLANNER_CAPABILITY_MATRIX_V1.md
- outputs/plans 內本週盲測報告

## Slide 7
AGENT 1｜WEEKLY PROGRESS
blind_v4 首次完成端到端盲測
07
完成的事情
第一次嘗試保留疾病解析與標靶探索；第二次修復補上 rank_targets、相依關係與 safeguards，最終通過全部隱藏條件。
遇到的問題
模型仍無法穩定一次產生完整研究 Plan，需要診斷回饋才能補齊研究步驟。
最後定案
保留「第一次盲測＋最多兩次修復」機制；修復只能看到自身缺項，不會取得完整標準答案，且全程維持零資料檢索。
Notes: [Sources]
- PROJECT_STATUS.md（2026-08-30 專案狀態）
- PLANNER_CAPABILITY_MATRIX_V1.md
- outputs/plans 內本週盲測報告

## Slide 8
AGENT 1｜WEEKLY PROGRESS
排名格式正式統一，避免概念正確卻驗收失敗
08
完成的事情
8/29 三次穩定性測試均正常完成，並確認模型確實能補上排名概念與 overall_association_score。
遇到的問題
模型交替使用 ranking.criteria、ranking.sort 等格式，導致 Planner 輸出與驗收程式無法穩定對接。
最後定案
排名契約統一為 primary_metric、direction、secondary_metrics；合法舊格式可正規化，語意模糊的 criteria 必須修復。
Notes: [Sources]
- PROJECT_STATUS.md（2026-08-30 專案狀態）
- PLANNER_CAPABILITY_MATRIX_V1.md
- outputs/plans 內本週盲測報告

## Slide 9
AGENT 1｜WEEKLY PROGRESS
治療標的改以兩層證據呈現
09
完成的事情
將結果區分為疾病關聯標的，以及具有 drug evidence 或 tractability、較具轉譯支持的標的。
遇到的問題
模型容易把 Open Targets association score 當成療效或成功機率，並把所有疾病關聯標的直接稱為治療標的。
最後定案
Plan 必須分開疾病關聯與轉譯支持，並明列：association 不等於 efficacy、score 不是機率、tractability 不等於臨床療效。
Notes: [Sources]
- PROJECT_STATUS.md（2026-08-30 專案狀態）
- PLANNER_CAPABILITY_MATRIX_V1.md
- outputs/plans 內本週盲測報告

## Slide 10
AGENT 1｜WEEKLY PROGRESS
本週有 4 項需要團隊定案
10
01｜Plan 通過門檻
自然語言 Plan 是否必須第一次就完整，或接受最多兩次診斷修復後通過？
02｜治療標的定義
是否正式採用「疾病關聯」與「轉譯支持」兩層輸出，避免把 association 直接視為 therapeutic evidence？
03｜模型逾時策略
720 秒／次、1800 秒／題是否作為正式預設；逾時案例要重跑、換模型，或直接記為失敗？
04｜進入資料檢索的條件
要等 12 個 development cases 全數穩定後再啟動 retrieval，還是先讓已通過案例進入小規模串接？
本週已把「Plan 不完整」轉化為可診斷的系統問題；下一階段的速度取決於團隊對通過標準與啟動檢索條件的共識。
Notes: [Sources]
- PROJECT_STATUS.md（本週測試結果與目前範圍）
- 本頁為依本週成果整理之團隊決策建議